Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Core Utils – Plataforma SaaS Modular Multi-Tenant |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Desarrollo de Software - Gestión de Proyectos Informáticos - Modelado y Administración de Datos - Validación y Pruebas de Software |
| Competencias | - Realizar pruebas de certificación de productos y procesos, aplicando metodologías de validación funcional y de rendimiento. - Gestionar proyectos informáticos, planificando, ejecutando y controlando el desarrollo del sistema de manera estructurada. - Construir modelos de datos escalables y seguros, garantizando integridad, aislamiento y eficiencia en entornos multi-tenant. - Desarrollar soluciones de software aplicando técnicas sistemáticas del ciclo de vida del desarrollo, desde el diseño hasta el despliegue. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El proyecto Core Utils - Plataforma SaaS Modular Multi-Tenant surge como respuesta a una problemática común en el entorno profesional de la ingeniería informática: la fragmentación de herramientas digitales dentro de las organizaciones. En la actualidad, muchas empresas especialmente pymes, startups tecnológicas y equipos creativos o logísticos en Chile, dependen de múltiples sistemas aislados para ejecutar tareas cotidianas (notificaciones, análisis, automatización, mensajería, etc.), lo que genera ineficiencia, duplicación de datos y altos costos operativos. Desde el punto de vista profesional, este proyecto es altamente relevante porque aborda un desafío real en el campo de la gestión y desarrollo de soluciones empresariales basadas en software escalable (SaaS), un área en constante expansión dentro del sector tecnológico. El impacto del proyecto se orienta a organizaciones que buscan digitalizar procesos sin depender de grandes infraestructuras. Core Utils propone una plataforma centralizada, flexible y segura, donde cada organización puede activar solo los módulos que necesita. El aporte de valor se refleja en la optimización del flujo de trabajo, la reducción de costos y la facilitación de la transformación digital mediante herramientas reutilizables. En el contexto formativo, el proyecto permitió aplicar competencias integrales de la ingeniería informática: modelado de datos, desarrollo full-stack, gestión de proyectos y aseguramiento de calidad, acercándose a una experiencia profesional real. |
| 2. Objetivos | Desarrollar una plataforma SaaS modular y multi-tenant que permita a distintas organizaciones optimizar sus procesos internos mediante la activación de módulos funcionales, inteligencia artificial y automatización. Objetivos específicos - Diseñar una arquitectura multi-tenant con aislamiento lógico de datos entre organizaciones. - Implementar módulos funcionales (OCR, notificaciones, dashboards, mensajería interna). - Integrar servicios de inteligencia artificial mediante API para generación de contenido. - Validar el funcionamiento de la plataforma a través de pruebas funcionales y de rendimiento. - Desplegar un prototipo funcional en la nube (Railway y Cloudflare). - Documentar los procesos de desarrollo, resultados y aprendizajes obtenidos. |
| 3. Metodología | Se aplicó una metodología tradicional, estructurada en fases secuenciales, que permitió un seguimiento ordenado y medible del proyecto. Las etapas desarrolladas fueron las siguientes: - Levantamiento de requerimientos: Identificación de necesidades del usuario y definición de módulos prioritarios (OCR, notificaciones, dashboards, mensajería). - Diseño: Creación de la arquitectura modular multi-tenant, diseño del modelo de datos y planificación de infraestructura. - Desarrollo: Construcción del backend en NestJS, frontend en React/Tailwind, e integración con PostgreSQL y OpenAI API. - Integración: Ensamblaje de los módulos dentro de un ecosistema unificado. - Validación: Aplicación de QA funcional y pruebas de rendimiento con herramientas como Postman. - Despliegue: Publicación del prototipo en entornos cloud (Railway y Cloudflare). Pertinencia de la metodología: Se eligió esta metodología porque permitió mantener control, trazabilidad y disciplina técnica durante todas las etapas. Cada fase generó entregables verificables y facilitó la coordinación entre los integrantes del equipo, asegurando que los objetivos se cumplieran dentro del periodo académico. |
| 4. Desarrollo | Etapas y actividades realizadas - Diseño de la base de datos multi-tenant y del modelo lógico de usuarios. - Desarrollo de módulos principales (OCR, notificaciones, dashboards, mensajería). - Configuración de servicios de autenticación y control de acceso. - Integración de API para generación de contenido con IA. - Implementación de QA funcional y pruebas de despliegue en la nube. Facilitadores - Planificación clara (Gantt y RACI). - Comunicación efectiva entre integrantes. - Uso de frameworks modernos y entornos cloud gratuitos. - Compromiso y constancia en las tareas técnicas. Dificultades - Coordinación de horarios para trabajo conjunto. - Problemas iniciales en la configuración del entorno Railway. - Retrasos leves en el desarrollo del módulo de dashboards. Ajustes realizados - División del QA por módulos (mini-sprints). - Reprogramación del desarrollo del módulo dashboards. - Separación del pipeline de despliegue entre frontend y backend. Estos ajustes permitieron mantener la calidad del desarrollo y cumplir los objetivos dentro del plazo previsto. |
| 5. Evidencias | Las evidencias que respaldan el desarrollo y los resultados del Proyecto APT son: - Documento técnico: Contiene arquitectura, modelo de datos y planificación. - Repositorio en GitHub: Muestra la trazabilidad de versiones y código fuente. - Prototipo funcional: Demostración operativa con módulos OCR y notificaciones activos. - Capturas y video de funcionamiento: Evidencian la usabilidad y diseño de la interfaz. - Bitácora de avances: Refleja la evolución semanal y ajustes realizados. Estas evidencias demuestran la aplicación práctica de las competencias del perfil de egreso y la consolidación de conocimientos técnicos y de gestión. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | El desarrollo de Core Utils reafirmó nuestros intereses profesionales en el área de la ingeniería de software aplicada a soluciones SaaS, automatización y arquitectura en la nube. El proyecto nos permitió comprender mejor la importancia del diseño modular, la seguridad de datos y la escalabilidad en entornos empresariales. A partir de esta experiencia, confirmamos nuestra motivación por seguir especializándonos en áreas como: - Desarrollo backend y DevOps. - Arquitecturas cloud y despliegue continuo (CI/CD). - Integración de inteligencia artificial en soluciones empresariales. Profesionalmente, nos proyectamos hacia roles vinculados con el diseño e implementación de plataformas SaaS, ingeniería de software empresarial, y consultoría tecnológica, aplicando lo aprendido para resolver problemas reales de digitalización y automatización en organizaciones modernas. |