|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general, hemos podido cumplir con la mayoría de las actividades planificadas dentro de los plazos definidos en nuestra carta Gantt. Las fases de planificación y diseño multi-tenant se desarrollaron sin contratiempos y cumplieron los objetivos establecidos. Durante la fase de implementación, los avances han sido constantes, aunque algunos módulos (como el de dashboards y mensajería) han requerido más tiempo del estimado debido a la integración con la base de datos y pruebas de compatibilidad. Los principales factores que facilitaron el desarrollo han sido la buena organización del equipo, la claridad de roles definida en la matriz RACI y el uso de herramientas de control de versiones (GitHub). Como factores que dificultaron el avance, destacamos la coordinación de horarios y algunas limitaciones técnicas al momento de configurar los entornos en Railway y Cloudflare.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades técnicas las hemos enfrentado aplicando una estrategia de revisión y ajuste progresivo del código y la infraestructura. Cuando se presentaron retrasos, replanificamos las tareas en función de prioridades, manteniendo comunicación constante por medios digitales. Además, hemos documentado cada módulo para evitar pérdida de información y facilitar el trabajo colaborativo. Para las próximas etapas, planeamos dividir las pruebas y despliegue por submódulos, de modo que el avance sea más fluido y se minimicen bloqueos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro trabajo como positivo y en línea con los objetivos planteados. Destacamos la organización del proyecto, la claridad metodológica y la integración de tecnologías modernas (NestJS, React, PostgreSQL, OpenAI API). También valoramos el compromiso y comunicación constante entre ambos integrantes. Como aspecto a mejorar, podríamos optimizar la gestión del tiempo en tareas de validación y QA, destinando más horas a pruebas funcionales antes del despliegue final.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos gustaría confirmar con el docente qué nivel de completitud o funcionalidad se espera del prototipo para la entrega final: ¿Se evalúa principalmente la arquitectura funcional y modular o se espera un MVP completamente desplegado con todos los módulos activos (OCR, notificaciones, dashboards y mensajería)? Esto nos permitirá enfocar los esfuerzos de la Fase 3 en lo que más aporte al logro de las competencias APT.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por ahora consideramos que no es necesario redistribuir las actividades, ya que la carga de trabajo entre ambos integrantes está equilibrada: Felipe: backend, arquitectura multi-tenant y despliegue. Helmer: frontend, integración de IA, documentación y QA. Sin embargo, agregaremos una nueva actividad de pruebas de integración final, para ser desarrollada en conjunto antes de la entrega definitiva.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo como colaborativo, responsable y eficiente. Ambos integrantes hemos mostrado compromiso, comunicación constante y disposición a resolver problemas técnicos juntos. Entre los aspectos positivos destacamos la complementariedad de habilidades (gestión y desarrollo), la buena coordinación y la motivación compartida por la calidad del proyecto. Como aspecto a mejorar, podríamos fortalecer la documentación técnica en tiempo real, para facilitar futuras actualizaciones o escalabilidad del sistema.