# ACTA DE REUNIÓN KICK OFF – CORE UTILS

Fecha: 02 de septiembre de 2025

Inicio: 10:00 hrs

Lugar: Oficina Virtual – Eternal Flame

Término: 12:00 hrs

Tipo de reunión: Grupal

Modalidad: Virtual (Google Meet)

N° de reunión: 001

## Participantes

| Nombre | Rol en el proyecto | Función |
| --- | --- | --- |
| Felipe Osorio Slier | Jefe de Proyecto / CEO Eternal Flame | Dirección general, planificación, documentación y desarrollo frontend. |
| Helmer Meneses López | Ingeniero de Software / Backend Developer | Desarrollo backend, modelado de datos, despliegue y QA. |

## Agenda de la reunión

1. Presentación del proyecto Core Utils

2. Planteamiento de la problemática y justificación del desarrollo

3. Definición de roles y responsabilidades

4. Identificación de requerimientos generales y módulos iniciales

5. Aprobación del cronograma y metodología de trabajo

## Desarrollo de la reunión

Felipe Osorio dio inicio a la reunión presentando los objetivos de Core Utils, una plataforma SaaS modular y multi-tenant orientada a empresas que buscan centralizar sus herramientas digitales. Se explicó que el proyecto permitirá activar módulos independientes como OCR, notificaciones, dashboards y mensajería, reduciendo la fragmentación de sistemas.

Se identificó la necesidad de crear un hub centralizado de utilidades digitales que mejore la eficiencia organizacional y facilite la integración de IA en procesos empresariales. Las empresas objetivo se ubican en Chile, principalmente en rubros logísticos, creativos y tecnológicos.

Roles definidos:
- Felipe Osorio: Gestión del proyecto, desarrollo frontend, integración de inteligencia artificial y documentación técnica.
- Helmer Meneses: Diseño arquitectónico, desarrollo backend, modelado de base de datos, despliegue e infraestructura cloud.

Requerimientos generales identificados:
- Plataforma SaaS modular y multi-tenant.
- Módulos iniciales: OCR, notificaciones, dashboards y mensajería.
- Aislamiento de datos por organización.
- Integración con OpenAI API.
- Despliegue en Railway (backend) y Cloudflare (frontend).

El equipo acordó un plan de trabajo basado en metodología tradicional con tres fases principales: planificación (septiembre 2025), diseño y desarrollo (octubre – noviembre 2025) y validación, despliegue y cierre (diciembre 2025).

## Actores del Proyecto

| Actor / Parte interesada | Rol o cargo | Relación con el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Eternal Flame | Entidad promotora | Empresa desarrolladora del proyecto |
| Felipe Osorio | Jefe de Proyecto | Dirección, frontend, IA |
| Helmer Meneses | Ingeniero de Software | Backend, base de datos, DevOps |
| Docente guía | Asesor externo (simulado) | Acompañamiento académico |

## Limitaciones identificadas

- Requiere conexión estable a Internet para funcionamiento óptimo.

- Dependencia de servicios cloud externos (Railway, OpenAI API).

- Tiempo de desarrollo acotado al semestre académico (sept–dic 2025).

## Conclusión

La reunión permitió alinear los objetivos, roles y expectativas del proyecto Core Utils. Se validó la viabilidad técnica, la metodología a seguir y los entregables principales, estableciendo la base para iniciar la fase de planificación formal dentro del marco del Proyecto APT Capstone.